## Slide 1: 第 15 迭代回顾会议记录
2026 年 3 月 27 日 参会：前端组、后端组、测试组 记录：王晓雨

## Slide 2: 做得好的
提前两天完成支付模块改造
代码评审平均响应时间缩短到 4 小时
测试环境稳定，没有阻塞

## Slide 3: 待改进
需求在迭代中途变更了两次
接口文档更新不及时，联调返工
每日站会经常超时

## Slide 4: 讨论记录
产品同意迭代中途的变更需要经过负责人确认
后端承诺接口变更时同步更新文档
Notes: 站会超时主要是技术细节讨论太多，大家同意细节会后单独聊。

## Slide 5: 行动项
行动项 | 负责人 | 完成时间
建立需求变更确认流程 | 周敏 | 下个迭代开始前
接口文档纳入代码评审检查项 | 孙浩 | 4 月 3 日
站会严格控制在 15 分钟 | 全体 | 持续